# 招 标 文 件

（消防工程招标）

项 目 名称：  荣信培训中心项目一期消防工程

项 目 编 号 ：   RXPX-ZB-02

招  标 人 ：  安徽荣信管理咨询有限公司

招标代理机构：  池州市上诚项目管理有限公司

二〇二六年五月

# 目    录

第一章  招标公告 	3

第二章  投标单位须知前附表 	 7

第三章  投标单位须知 	 13

第四章  招标合同格式 	 30

第五章 招标文件格式

# 第一章 招标公告

## 一、项目基本情况：

本项目包含四栋单体，3栋多层，1栋高层，均为框架结构，以下是各单体 概况：

（一）、办公楼：建筑层数:地上5层。建筑工程设计规模等级:小型;建筑 檐口高度:19.10米(从室外地坪到建筑屋面檐口高度)。本项目总建筑面积 2409.75m2，本次招标含室内消火栓系统、应急照明系统。

（二）、实训楼：建筑层数:地上3层，建筑工程设计规模等级:小型;建筑 檐口高度:11.0米(从室外地坪到建筑屋面檐口高度)。本项目总建筑面积  1397.37m2，本次招标含室内消火栓系统、应急照明系统。

（三）、教学楼：建筑层数:地上2层。建筑工程设计规模等级:小型;建筑 檐口高度:8.60米(从室外地坪到建筑屋面檐口高度)。本项目总建筑面积1222.55m2，本次招标含室内消火栓系统、应急照明系统。

（四）、综合楼：建筑类型:二类高层公共建筑，建筑高度: 49.55Om，地  上耐火等级:二级,地下耐火等级:一级，建筑设计使用年限: 50年，建筑层 数:地上 13 层,地下 1 层，建筑基底面积:1516.35m2,总建筑面积:18751.38m2，地上建筑面积:16212.74m2,地下建筑面积:2524.85m2。

本次招标含地下室泵房、室内消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、应急照明系统、通风排烟系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、一氧化碳监测系统、超细干粉灭火系统（变配电房内）。

## 二、投标人的资格要求：

1、投标单位具有独立承担民事责任的能力。

2、本项目的资格要求：

2.1 投标单位具备消防设施专业承包二级及以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）。

2.2 投标单位需要提交类似项目业绩。

（1）近 3 年类似业绩 1个以上（消防安装/消防改造）

（2）投标文件中提供业绩合同扫描件及合同对应项目的消防验收备案文件等证明材料；

（3）投标文件中的业绩应提供相关可验证、查询的竣工验收证明材料。

3、投标单位不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）投标单位被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标单位被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）投标单位或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内 被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

## 三、获取招标文件：

1、招标文件获取时间：即 2026年5月25日至 2026年 6月12日10 时 ( 北京时间）

2、招标文件获取地点及方式：

投标单位登录安徽正信科技有限公司（http://www.chizhouzx.com/）首 页-招投标信息栏，下载招标文件和其他相关资料。

3、招标文件获取、技术支持联系电话：18056601570 13615660661

4、招标文件售价：/。

## 四、投标文件提交：

1、投标文件提交截止时间：2026 年 6  月13日9:30 时（北京时间）。

2、投标文件提交：采用纸质版和报价文件软件版（纸质版一份、U盘）

3.提交地点：安徽正信科技有限公司（安徽省池州市贵池区平天湖假日大酒店项目一期232号）。

联系人电话：陈先生18056601559

## 五、开标时间、评审与中标人确定：

1、开启时间：2026 年 6 月 1  3   日 1 0   时（北京时间）。

2、开启地点： 安徽正信科技有限公司

3、评审方法：原则上采用最低价中标。

4、中标人确定：经评标委员会确定前三名为中标候选人。招标代理人通 知中标候选人进行二次报价。经招标人、招标代理人综合评定后，择优依次确定中标人候选人排名。

## 六、保证金缴纳：

本项目投标保证金：投标单位在投标截止时间前24小时（以到账时间为准） , 以银行汇款方式向安徽荣信管理咨询有限公司账户汇款：大写壹拾万元整 (¥100000.00元），未提交投标保证金的，投标文件不参与评审。

账户信息：

单位名称：安徽荣信管理咨询有限公司

纳税识别号：91341702MAEJ932W1L

单位地址：安徽省池州市贵池区平天湖风景区管委会玫瑰园17号楼510室

联系电话：18056601559

账户号码：1827 8186 5353

开户银行：中国银行股份有限公司池州南城支行

银行行号：104379000063

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：安徽荣信管理咨询有限公司 地址：安徽省池州市平天湖风景区玫瑰园17号楼 510室 联系人：陈先生 电话：18056601559 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：池州市上诚项目管理有限公司 地址：安徽省池州市贵池区平天湖假日大酒店项目 一期A幢519室 联系人：章工 电话：13615660661 |
| 3 | 项目名称 | 荣信培训中心项目一期消防工程 |
| 4 | 建设地点 | 池州市平天湖风景区车山路以南、穗佳青创城以 东 |
| 5 | 资金来源和落 实情况 | 自有资金，已落实。 |
| 6 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 7 | 招标控制价 | 详见招标公告。 |
| 8 | 计划工期 | 工期要求：暂定2026年07月20日起至2027年 /月 / 日止（具体工期根据项目施工工期而定，直至该项目相关工程全部结束为止）。 |
| 9 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 10 | 投标人资质和建 造师等要求 | 企业资格要求：见招标公告 一、项目经理要求 拟派项目经理具有二级机电工程建造师执业资格 二、安全负责人 拟派现场安全负责人需要具备注册安全员证书。 |

| 11 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人自行勘察 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 招标文件组成其他要求 （如有） | 1、消防设备、主材应符合《消防设备、主机、主材技术要求（清单专用）》。 2、为贯彻实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 （住房城乡建设部令第 37号），如果有危大工程，施工单位在投标时应编制危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 |
| 16 | 招标人澄清的时 间及修改的发布 形式 | 答疑澄清回复于收到异议之日起3日内答复。 招标文件答疑、修改采取网上回复或网上发布的 形式。各投标人在开标截止日前自行到安徽正信 科技有限公司http://www.chizhouzx.com/查询是 否有答疑回复和招标文件内容修改，否则造成的 一切后果由投标人自行承担 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止时间开始 3 0 日历天 |
| 18 | 投标保证金 | 收取 （1）金额： 人民币壹拾万元整 (￥100000.00元） （2）支付方式： 缴纳方式： 网银转账/电汇 银行票据栏应注明：项目名称和项目编号 网银转账/电汇：从投标人的银行基本账户汇出， 否则视其投标无效。 |

| 19 | 投标保证金的退付 | 1、在中标候选人公示结束后10个工作日内，非中标候选 人的投标保证金即可原账户退还，无须办理手续； 2 、中标人的投标保证金，直接转计入项目履约保证金。 注：如项目涉及串通投标等特殊情况 ,所有参与本次投标的投标保证金按照招标投标法实施条例第五十七条规定的最晚时间要求执行。 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 本次招标需要提供纸质版投标文件和组价文件软件版。 |  |

| 21 | 评标方法 | 本次评标原则上采用最低价法中标。 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 中标公示网址 | 安徽正信科技有限公司 http://www.chizhouzx.com/ |
| 23 | 招标 代理费 | 收取 本次招标代理服务费壹万元整 (¥10000.00），中标单位在合同签订前一次性支付给招标代理机构。 |
| 24 | 履约保证金交纳 及退付 | 1、中标单位提交的投标保证金直接转为履约保证金 , 合同履行完毕，且双方均无违约行为，按照合同条 款及相关法律法规的规定，无息退还。 2、中标人不履行合同义务的，履约保证金不予退还 。 |

| 25 | 资格审查资料 | 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文 件、工程业绩等的真实性、合法性由投标人负全 责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的 行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程 中，一经发现，将被取消中标资格或终止合同， 投标单位保证金不退付。 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 资格审查资料承 诺书特别要求 | 投标人须提供承诺书（格式见投标文件格式）； 未按要求提供承诺或者未按要求提供证明材料的 , 该投标将被否决。有在建工程但提供虚假承诺 的，或者有项目经理变更未提供相关证明材料的 , 取消其中标(中标候选人)资格。 |
| 27 | 工程量清单相 关要求 | 各投标人请于投标前认真复核相关图纸， 自行核 对工程量清单，关于清单漏项和清单错误等问题， 投标截止时间前3日内提出，招标人将进行核实后 按规定进行答复或修改。 |
| 28 | 农民工工资保 障要求 | 1、中标人在签订合同前，应按照《池州市人民政 府办公室关于建立建设工程农民工工资专用账户 管理制度的意见》（池政办[2014]47号）文件的 规定设立农民工工资专用账户（银行账户招标人 指定） ，并按该文件的规定对账户进行管理。 2 、农民工工资保证金严格执行《关于印发<安徽 省工程建设领域农民工工资保证金实施办法> 的 通知》 (皖人社发 (2022) 8 号) 。 |
| 29 | 质量保证金 | 收取 1）金额：审计定案价的3%。 2）支付方式：从工程款结算款中直接扣除，质保期结束后无息退付。 |

| 30 | 人员到岗及履 约要求 | 1.投标人一旦中标，资格审查申请书所报的本项 目的建造师-项目经理 2.项目现场安全管理人员等在整个项目施工期内必须在位，否则招标人有权终止合同。 由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿可能给招标人造成的损失。 3.中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报建 造师（项目经理）及项目部安全管理人员。确需更换时，须报经招标人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。 |
| --- | --- | --- |

说明：招标文件对投标人须知标准条款的修改在“投标人须知修改清单 ”中列出。此表中 要求与标准条款不一致时， 以此表为准。

# 附录

## 附录 1    资格审查条件

营业执照、安全生产许可证、企业资质与业绩、投标保证金及其他要求

1 、具备有效的营业执照； 2 、具备有效的施工资质证书与业绩（见招标公告）； 3 、具备有效的安全生产许可证； 4 、按招标文件要求缴纳投标保证金（见招标公告）。 5 、其他要求。

## 附录 2    资格审查条件（项目经理要求）

项目经理及安全管理人员要求

1 、资格要求：拟派项目经理具有注册二级机电建造师执业资格。 2、安全负责人：拟派现场安全负责人需要具备注册安全员证书。

# 第三章 评标办法

## 一、评审主要内容

| 条款号及评审形式 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 异常低价规定指标 |  | 房屋建筑类项目：40% |
| 1 | 形式评审标 准 | 投标人名称 |  | 与营业执照或“三证合一 ”证件一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托人签字或盖章且加盖单位 公章。 |
|  |  | 授权委托书（若授权） |  | 有法定代表人和委托代理人签字或加盖公章。 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合 “投标文件格式 ”的要求。 |
|  |  | 联合体投标人 |  | / |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资 格 评 审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质证书 |  | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 安全生产许可证 |  | 具有有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 项目经理 |  | 符合“投标人须知 ”规定。 |
|  |  | 项目管理机构 |  | 符合“投标人须知 ”规定。 |
|  |  | 企业类似项目业绩 |  | 符合招标公告要求。 |
| 3 | 响 应 性 评 审标准 | 投标报价 | 符合 “ 发包人要求 ”“ 投标报价要求 ”且未 超过招标人公布的最高投标限价。 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件规定。 |  |
|  |  | 工期 | 符合“投标人须知 ”规定。 |  |
|  |  | 质量标准 | 符合“投标人须知 ”规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知 ”规定。 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定。 |  |
|  | 异常低价处理 | 异常低价报价 | 低于预算价40%以上，作为无效标处理 |  |

# 第四章 合同主要条款

## 第一节  协议书

参见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

## 第二节  通用条款

参见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

## 第三节  合同专用条款

说明：专用合同主要条款应符合法律法规规定，合同当事人应遵守平等、 自愿、公平 、诚实 信用原则，不应列入合同签订前实质性实施合同的条款。

# 第五章 投标文件格式

## 一、资格审查卷格式

### 资格审查卷封面

（项目名称）施工招标

项目编号:

投 标 文 件

资格审查卷

投标人：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签 字 或 盖 章）

年      月      日

资格审查卷目录

### 目  录

1、法定代表人身份证明及授权委托书

2、投标人基本情况表

3、项目管理机构

4、近年来完成的类似情况表（有要求）

5、拟分包项目情况表（有要求）

6、信用情况（有要求）

7、投标保证金（有要求）

8、其他资料

9、承诺书

10、 回执格式

### 一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：            年         月        日

经营期限：

姓    名 ：                    性    别 ：

年    龄 ：                    职    务 ：

系                                 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件

投标人：                     (盖单位章)

日  期：          年          月        日

法人代表人身份证复印件

授权委托书

我               (姓名)系                         (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 我单位              (姓名)为我公司代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改                  (项目名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

附件：代理人身份证复印件

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：        年      月       日

代理人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定 代表人身份证明；

2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还 须提供授权委托书。

### 二、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 统一社会信用 代码（组织机 构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执照副本、基本账户开户许可证等材料 的复印件；接受联合体的包括联合体其他成员资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执 照副本等材料及联合体协议。

### 三、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 拟在本项目 中担任的职 务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名 称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保 险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 以上人员需满足招标文件要求，由投标人可自行增加。

应附相关人员执业资格注册证书或职称证书及业绩等材料，具体以招标文件资格审查条件要求 为准。

项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任 职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

注：项目经理应附建造师执业资格注册证以及相应的安全生产考核合格证书； 管理过的项目业 绩须附已完工合同协议书或竣工验收报告复印件。 以上人员资格以招标文件资格审查条件要求 为准。

### 四、近年完成的类似项目情况表（有要求）

近年来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总建设单位 工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附已完工合同协议书或工程竣工验收报告的扫描件，并可查询。不能提供或弄虚作假 者，视为无效标书，

### 六、信誉情况（有要求）

本项目有要求

### 七、投标保证金（有要求）

银行基本账户开户许可证

保证金缴纳凭证复印件

注：采用现金（网银转账/电汇)的，投标人应在投标文件中提供基本存款账户证 明扫描件(如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

### 八、其他资料

（注：对照资格审查条件，由投标人自行提供相关证明。）

### 九、承诺书

承  诺  书

本公司郑重承诺：

一、保证完全接受招标文件的全部内容，在投标过程中，无围标、串标、借用 资质及其他弄虚作假等违法违规行为；保证提交的扫描件或复印件与原件一致、真 实有效；保证拟任项目经理在项目开工时无在建项目且在中标后按招标人要求提交 证明材料。

二、保证按投标文件中的项目管理人员进场管理，除不可抗力等因素外，不更 换项目管理人员，确保工程质量和工程安全。确需更换的，按规定办理有关批准、 备案手续。

三、保证目前没有拖欠农民工工资的行为，在本项目施工过程中按有关规定及 时发放农民工工资。

四、保证中标后按招标文件的要求、投标文件的承诺、合同约定及国家、省、 市有关规定进行施工，不转包，不违法分包等。

五、如有违反上述承诺，本公司自愿放弃本项目中标的权利。

投标人:                   (盖章)

法定代表人：             （签字或签章）

年     月      日

## 二、商务卷格式

### 商务卷封面

（项目名称）        标段施工招标

项目编号:

投 标 文 件

商务卷

投标人：                                    （盖单位公章）

法定的代表人或其委托代理人：              （签 字 或 盖 章）

年      月      日

### 商务卷目录

目  录

1、投标函

2、工程量清单报价书

3 、特别提醒：需提交采用清单大师、品茗、新点计价软件制作的报价文件软件版

### 一、投标函

投标函

致 : ___________________________（招标人）

1、我方已仔细研究了                （项目编号）             （项目名称） 施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）             元 (  ￥             ) 的投标总报价，工期          日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          标准。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3、如我方中标，我方拟派       为本工程项目经理，其项目经理资质为        专业       级建造 师。

4、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）壹拾万元整 (￥100000.00 ) 。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5 我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有 效期期满前对我方具有约束力。且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方将根据相关规定向                            公司缴纳代理服务费交易费。

投标人：                          ( 盖    章 )                                   ；

单位地址：                                                                        ；

法人代表或委托代理人：        （签字或盖章）                                  ； 邮政编码：                 电话：                传真：                         ； 开户银行名称：                          ；开户银行账号：                        ；

开户银行地址：                           ；开户银行电话：                        。

注：系统生成的投标函与此投标函不一致时， 以此投标函的信息为准。

### 二、工程量清单报价书

#### 工程量清单报价书封面

（项目名称）     标段

工程量清单报价书

投标人：

编制日期：

#### 投标总报价

招    标    人：

工  程  名  称 ：

投标总价(小写)：

(大写)：

投  标  人：                                     （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                    （签字或盖章）

编制人：                                 （造价人员签字盖专用章）

时 间：         年     月     日

#### （一）投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理 费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以 外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费 用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为人民币。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

#### （二）

D.1 建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                                                          第 页 共 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |

（三）

D.2 单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                              第 页 共 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（四）

D.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                               标段：                    第 页 共 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| … |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |

（五）

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                                  标段：                      第 页 共 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |

（六）

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                  标段：                                第 页 共 页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单 位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编码 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 费 | 机械 费 |  | 综合费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 综合 费 |
| 人工单价 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元 ) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |

（七）

附录 F 措施项目清单与计价表

工程名称：                                                标段：                      第 页 共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |
| 7 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |
| 8 |  | 赶工措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（八）

附录 G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：                                                  标段：                      第 页 共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程排污费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（九）

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                标段：                   第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3 | 计日工 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |
| 合 计 |  |  |

（十）

附录 I 税金计价表

工程名称：                                            标段：                第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项 目费+ 不可竞争费+其他项目费 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（ 十一 ）

J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：                                                  标段：                   第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、 规格、型号 | 计量单 位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价

#### （十六）投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。